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	Thông báo số 247/TB-UBND ngày 22/8/2026
	Hoàn thành trong tháng 8/2026 việc rà soát, thu thập, bổ sung thông tin đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng thiếu hoặc không trùng khớp thông tin nhân thân theo danh sách của Văn phòng Đăng ký đất đai; chuyển Công an cấp xã tổng hợp để đối khớp, xác thực. Tổ chức địa điểm, nhân lực hỗ trợ người dân kê khai; hoàn thành công tác đăng ký đất đai đối với các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính nhưng chưa đăng ký trong tháng 11/2026
	UBND xã, phường
	Trong tháng 11/2026
	Đang triển khai thực hiện 
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	Thông báo số 253/TB-UBND ngày 23/8/2026
	Chỉ đạo cơ sở giáo dục xây dựng Đề án vị trí việc làm, gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 30/10/2026.
	UBND xã, phường
	Trước ngày 30/10/2026.
	Đang triển khai thực hiện 
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	Thông báo số 228/TB-UBND ngày 05/8/2026
	
Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì kiểm tra, tổ chức họp trực tiếp tại phường Đường Hào (nếu cần); đảm bảo hoàn thành dứt điểm GPMB, trình thu hồi, bàn giao 100% diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 01/10/2026
	
	Trước ngày 01/10/2026
	Đã GPMB hoàn thành xong khoảng 3,54ha; còn lại 6,5ha gồm 21 hộ dân chưa nhận thêm tiền hỗ trợ 85.000 đồng (UBND đã tổ chức họp tuyên truyền vận động và đã có 05 hộ dân nhận tiền); phần diện tích 9,27ha (chưa được phê duyệt phương án) đang rà soát nhân khẩu để thực hiện quy trình GPMB
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	Thông báo số 270/TB-UBND ngày 09/9/2026
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn theo Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 06/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2026.
	UBND xã, phường
	trước ngày 31/12/2026
	Đang triển khai thực hiện
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	Thông báo số 288/TB-UBND ngày 22/9/2026
	
Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.387 đoạn từ nút giao QL.5 đến QL.38 (Km8+417 - Km15+700): Phường Đường Hào tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại thuộc phạm vi đất ở, các vị trí còn vướng mắc, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công: Phần đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2026; 47 hộ đất ở (02 hộ Tổ dân phố Tứ Mỹ; 14 hộ Tổ dân phố Phú Sơn; 31 hộ Tổ dân phố Thuần Xuyên) trước ngày 31/10/2026.
	UBND Phường Đường Hào
	Trước ngày 31/10/2026
	Đang triển khai thực hiện.
UBND phường Đường Hào đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khoảng 2,83/4,183km, còn lại khoảng 1,35km, trong đó có khoảng 0,5km đất nông nghiệp và 0,85km đất thổ cư.
- Hoàn thành GPMB 31 hộ thuộc TDP Thuần Xuyên, Xuân Dục (tổng bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 300 m). 
- 15 hộ gia đình thuộc TDP Phú Sơn và Ngọc Mỹ, UBND phường đang cho rà soát báo cáo nguồn gốc; đồng thời xây dựng phương án giá đền bù.
- Đối với phần diện tích đất nông nghiệp (LUC): Tổng số có 18 hộ gia đình; đã ban hành thông báo thu hồi đất; tổ chức họp với các hộ dân để xác định các chủ sử dụng đất được giao ruộng và ranh giới, diện tích của các hộ được giao tại vị trí thu hồi đất do hiện trạng đã bị thay đổi. Đã hoàn thành báo cáo nguồn gốc, hiện đang lập phương án để niêm yết (quá trình thực hiện có một số hộ mua bán, cho các con nhưng không có giấy tờ); UBND phường đang xác định để lập phương án đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định 
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	Thông báo số 289/TB-UBND ngày 22/9/2026
	Dự án đường quy hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão (ĐT.387) qua khu công nghiệp Minh Đức đến Sặt (QL.38), thị xã Mỹ Hào (giai đoạn 1): Phường Đường Hào tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại thuộc phạm vi đất ở, đất công thôn, các vị trí còn vướng mắc, chi trả các hộ còn lại chưa nhận tiền (đợt 01), khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công phần đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2026, 13 hộ đất ở trước ngày 31/10/2026.
	UBND Phường Đường Hào
	
Trước ngày 31/10/2026

	Đang triển khai thực hiện.
- UBND phường đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất LUC của 45 hộ gia đình thuộc TDP Xuân Dục và bàn giao phần diện tích đất lúa (20.999 m2) cho chủ đầu tư. 
- Hoàn thành và bàn giao phần diện tích đầu tuyến (16 hộ gia đình) với diện tích khoảng 16.364 m2, bao gồm (đất LUC 11.207,2 m2; đất BHK 5.157,6 m2). Chiều dài bàn giao khoảng 500m.
- Hiện nay, đang thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ Sau đó UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả. 
- Đang thực hiện rà soát, kiểm đếm tài sản của 05 doanh nghiệp có đất thu hồi. Tổng diện tích thu hồi của các doanh nghiệp khoảng 14.618 m2, đã tiến hành rà soát, vạch ranh giới giải phóng mặt bằng để ban hành thông báo thu hồi.
Từ tiến độ thực hiện nêu trên, UBND phường phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong thời gian tới, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.
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	Thông báo số 290/TB-UBND ngày 22/9/2026
	Dự án đầu tư xây dựng ĐT.382C đoạn từ giao với ĐT.387 đến đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5: phường Đường Hào tập trung quyết liệt đẩy nhanh công tác GPMB đáp ứng tiến độ yêu cầu, cụ thể: Đến 30/9/2026 bàn giao 50% mặt bằng (bàn giao thêm tối thiểu 0,7Km); đến 31/12/2026 bàn giao 100% mặt bằng.
	UBND phường Đường Hào
	Ngày 31/12/2026
	[bookmark: _GoBack]Đang triển khai thực hiện.
UBND phường đã ban hành Kế hoạch thu hồi; hiện đã tổ chức họp dân đối với từng dự án để rà soát. Đã tổ chức họp dân và đang xác định nhân khẩu để thực hiện các quy trình GPMB.
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